S M L O U V A  O  D Í L O

uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů

Č.j.:

Smluvní strany

Objednatel

Česká republika - Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 	Ing. Michalem Pastvinským, ředitelem České rozvojové agentury

Sídlem:	Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Monika Lidická

IČ:	75123924

Bankovní spojení: 		        Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 			         0000-72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

.................................................

Zastoupená:

Sídlem:

Kontaktní osoba zhotovitele:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(případně místo a číslo registrace)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1.	Předmět díla:

Předmětem plnění zakázky, resp. plněním díla, resp. provedením díla, dle této smlouvy, je výstavba ubytovny pro 36 studentů oboru Porodní asistentka při škole Lewanika Nursing School v Mongu, Západní provincie, Zambijská republika, dle projektové dokumentace, která je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy sestávající se ze 42 stran a která je nedílnou součástí této smlouvy.

Projektová dokumentace byla vypracována Provinčním ředitelstvím zdravotnictví v Mongu (Provincial Health Office)  a zastoupením Ministerstva stavebnictví Západní provincie (Ministry of Works and Supply). Dle místních zvyklostí nebyl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, zambijská strana ručí za vhodnost vybraného pozemku a správnost vypracování projektové dokumentace (viz dopis Provinční administrativy Západní provincie, který je součástí projektové dokumentace). Zhotovitel nebude v rámci této zakázky provádět geologický a hydrogeologický průzkum.

Zhotovitel nakoupí stavební i jiný materiál nutný ke zhotovení díla v Zambijské republice. Zhotovitel najme na stavební práce zambijskou stavební firmu ………(uchazeč uvede název stavební firmy)……. Zhotovitel bude plnit funkci projektového manažera. Členem realizačního týmu zhotovitele bude stavební inženýr, který bude zodpovědný za řízení a koordinaci plnění díla a odborný dohled nad průběhem stavby. V místě plnění bude projektový manažer přítomný min. 50 % času délky projektu.

  - Místo plnění - adresa stavby: pozemek při Lewanika Nursing School v Mongu, okres Mongu, Západní provincie, Zambijská republika.

Zemí příjemce se pro účely této smlouvy rozumí Zambijská republika.

  - Specifikace díla:

- Jednotlivé části díla jsou určeny projektovou dokumentací, která je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který je součástí nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele je obsažena v příloze č. 2 této smlouvy sestávající se z … stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 2

Práva a povinnosti  smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje plnit dílo dle této smlouvy za podmínek a způsobem v této smlouvě stanoveným.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla dle této smlouvy cenu dle článku 4 a způsobem dle článku 5.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly být na překážku plnění díla dle této smlouvy a navrhovat řešení.

  - Zhotovitel se zavazuje při vykonávání všech prací v rámci plnění díla dle této smlouvy podle přílohy č. 1 této smlouvy postupovat tak, aby nedocházelo k žádným neopodstatněným prodlevám v harmonogramu plnění díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o jakékoliv změně v právní subjektivitě 
a v obchodním rejstříku, případně v podobné evidenci. O případném nástupci původního zhotovitele projektu, popř. o ukončení projektu, rozhoduje objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí písemnou formou převedení veškerých svých práv i závazků vyplývajících z této smlouvy na svého případného nástupce.

  - Zhotovitel se zavazuje uschovat po dobu pěti let po ukončení plnění veškerou dokumentaci týkající se plnění díla dle této smlouvy a tuto dokumentaci předat či zapůjčit třetí osobě v uvedené lhůtě pouze se souhlasem objednatele nebo finančnímu úřadu na jeho pokyn. Dokumentace dle předchozí věty bude vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem projektu. Uvnitř složky bude stručný obsah složky a na samostatných listech veden záznam o pohybu složky.

  - Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu probíhajících prací, výsledků plnění a použití finančních prostředků, které byly na plnění díla dle této smlouvy skutečně vynaloženy, a to kdykoliv v průběhu plnění díla nebo v souvislosti s jeho ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům vztahujícím se k plnění díla, veškeré dokumentaci dle bodu 2.6. a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.

  - Zhotovitel se zavazuje při využití výsledků plnění díla, které je předmětem této smlouvy, pro účely vědecké, výzkumné a publikační výslovně uvést, že projekt byl financován ze zdrojů státního rozpočtu ČR, v rámci Programu  ZRS ČR. Všechny publikované materiály vztahující se k plnění díla budou v průběhu i po ukončení plnění díla označeny logem ZRS ČR, které bude zhotoviteli poskytnuto objednatelem v elektronické podobě. Vždy, když zhotovitel použije své logo, musí vedle něj a ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR.

  - Zhotovitel nesmí využívat skutečnost, že provádí dílo pro objednatele k vlastním reklamním a marketingovým účelům. Zhotovitel je oprávněn použít k referenčním účelům informaci o účasti na plnění díla v rozsahu písemně odsouhlaseném objednatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré využitelné technické vybavení pořízené z rozpočtu na plnění díla dle této smlouvy bezúplatně předá po jeho skončení zástupcům místní partnerské instituce v  zemi příjemce, nebo v odůvodněných případech a na pokyn objednatele jiné instituci. Předání musí být doloženo předávacím protokolem. Místní partnerskou institucí se rozumí Provinční ředitelství zdravotnictví (Provincial Health Office) v Mongu.

  - Zhotovitel se zavazuje podávat na vyžádání objednateli podklady pro centrální evidenci projektů ZRS ČR.

  - Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný touto smlouvou.

  - Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními „Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.“

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění díla dle této smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy.

  - Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy prostřednictvím zambijské stavební firmy ………(uchazeč uvede název stavební firmy)……………… Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za řádné provedení všech subdodávek.

  - Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Stavbyvedoucí bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet subjekt, který provádí stavební dozor.

Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.

  - Stavební dozor objednatele prování Provinční ředitelství zdravotnictví v Mongu (Provincial Health Office) ve spolupráci s Ministerstvem stavebnictví Západní provincie (Ministry of Works and Supply).

  - Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu díla dle této smlouvy musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy stejně jako Provinčním ředitelstvím zdravotnictví v Mongu (Provincial Health Office).

Článek 3

Doba plnění a způsob předání

  - Počátek plnění díla dle této smlouvy je stanoven datem platnosti této smlouvy.

  - Plnění díla dle této smlouvy probíhá do ………. (viz nabídka zhotovitele, nejpozději do 28.2.2011)

  - Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o plnění díla za rok 2010 oprávněnému zástupci objednatele do 30.11. 2010. Tato zpráva bude obsahovat popis stavu díla a vykonaných prací k tomuto datu, a fotodokumentaci díla (minimálně 6 fotografií). Součástí zprávy bude též plán prací na další období.  Zpráva bude objednateli předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

  - Zhotovitel předá dokončené dílo místní partnerské instituci, kterou  je Provinční ředitelství zdravotnictví v Mongu (Provincial Health Office), ke kolaudaci nejpozději do 28.2.2011. Při předání díla bude podepsán Protokol o předání a převzetí díla ke kolaudaci v anglickém jazyce. Protokol bude podepsán zástupcem místní partnerské instituce, dále pracovníkem provádějícím stavební dozor a zástupcem zhotovitele.

  - Zhotovitel nejpozději do 15.3.2011 předloží oprávněnému zástupci objednatele závěrečnou zprávu, která bude obsahovat popis vykonaných prací a stavu díla, Protokol o předání a převzetí díla ke kolaudaci a fotodokumentaci dokončeného díla (minimálně 6 fotografií). Zpráva bude objednateli předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

  - Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení zprávy o stavu plnění díla této smlouvy i mimo stanovené termíny. Zhotovitel je povinen předložit takovouto zprávu na základě výzvy podle předchozí věty do 30 kalendářních dnů od doručení této výzvy.

Článek 4

Cena díla

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle této smlouvy smluvní cenu ve výši………..vyplní uchazeč………..Kč (slovy: ………………..korun) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako definitivní, konečná a nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

  - Smluvní cena zahrnuje i veškeré případné celní poplatky, změny sazby daní včetně DPH, veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen, veškeré další náklady zhotovitele, apod.

  - V případě, že se po uzavření této smlouvy podaří vyjednat s relevantními institucemi v zemi příjemce projektu osvobození dodávek a služeb od cla a DPH, bude na základě dodatku smlouvy smluvní cena za realizaci projektu, snížena o příslušnou sazbu cla a DPH v zemi příjemce. O skutečnosti, že dodávky a služby byly po uzavření této smlouvy osvobozeny od cla a DPH je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat. Porušení této povinnosti zhotovitele bude pro účely této smlouvy považováno za podstatné porušení smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje použít finanční prostředky podle bodu 4.1.  výhradně k úhradě nákladů přímo souvisejících s plněním této smlouvy. Objednatel je oprávněn ověřit správnost použití finančních prostředků, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

  - Zhotovitel se zavazuje vést o čerpání a užití finančních prostředků určených na realizaci projektu a specifikovaných podle bodu 4.1.  odděleně evidenci v účetnictví. Jednotlivé doklady budou označeny názvem projektu, nebo jiným označením, který daný projekt jasně identifikuje.

  - Objednatel si vyhrazuje právo, v případě přijetí usnesení vlády, které by mělo vztah k předmětu této smlouvy, nebo krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v bodu 4.1. této smlouvy a právo upravit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby, a to i v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. O vyjmutí konkrétních prací z předmětu plnění, resp. o konkrétní podobě zúžení předmětu plnění této smlouvy rozhoduje výhradně objednatel, přičemž zhotovitel je povinen takové rozhodnutí objednatele akceptovat. Jakákoliv změna smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě a to na základě společného jednání smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu tohoto ustanovení poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost směřující k uzavření dodatku.

Článek 5

Platební podmínky a fakturace

  - Po podpisu smlouvy převede objednatel na účet zhotovitele 40% z celkové částky (tj. …….(doplní uchazeč) Kč – slovy: …….(doplní uchazeč) korun českých) na základě faktury zaslané zhotovitelem.

  - Po odsouhlasení průběžné zprávy objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši …(doplní uchazeč)……………..Kč – slovy: ………(doplní uchazeč)…… (zbylá částka do výše schválených finančních prostředků pro rok 2010).

Faktura bude předána objednateli současně s průběžnou zprávou. Přílohou faktury bude písemné potvrzení partnerské organizace o realizovaných aktivitách a stavu díla. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

  - Po odsouhlasení závěrečné zprávy objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši……(doplní uchazeč)………. Kč – slovy:……..(doplní uchazeč)……… (zbylá částka smluvní ceny).

Faktura bude předána objednateli současně se závěrečnou zprávou. Přílohou faktury bude protokol v anglickém jazyce o dokončení díla a předání díla místní partnerské instituci ke kolaudaci (Protokol o předání a převzetí díla ke kolaudaci), který bude podepsán zástupce místní partnerské instituce, dále pracovníkem provádějícím stavební dozor a zástupcem zhotovitele.

  - Daňové doklady (faktury) budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě; bude na nich uvedeno: kód projektu CzDA-ZM-2009-03-12281, země: Zambie, sektor: zdravotnictví.

  - Oprávněně vystavený daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení oprávněným zástupcem objednatele.

Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 6

Smluvní pokuty

6.1.	Zhotovitel je povinen vynakládat finanční prostředky účelně a hospodárně. Neúčelně 
a nehospodárně vynaložené prostředky není objednatel povinen uhradit. Pokud zhotovitel použije finanční prostředky poskytnuté na plnění předmětu této smlouvy v rozporu s účelem nebo na jiný účel, než na který mu byly podle této smlouvy poskytnuty, pak je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to písemnou formou. Takové jednání zhotovitele je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky z toho plynoucími.

6.2.	Pokud dojde k odstoupení zhotovitele od smlouvy, pak je zhotovitel povinen vrátit veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty podle článku 4 této smlouvy na bankovní účet objednatele, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy k odstoupení od této smlouvy došlo. V případě porušení rozpočtové kázně je zhotovitel povinen provést odvod za takové porušení, a to v souladu s ustanovením § 44a zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

6.3.	Sankce uvedené v bodech 6.1. a 6.2. budou vůči zhotoviteli uplatněny i v případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení sjednaných podmínek, za které se pro tento účel považuje úmyslné porušení nebo nedodržení závazků zhotovitele neplněním nebo opožděným plněním předmětu smlouvy podle čl. 1 smlouvy a závazků uvedených v čl. 3 této smlouvy.

6.4.     Oznámení o odstoupení dle bodu 6.1. a 6.2. se stává účinným 15. kalendářním dnem po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení ze strany objednatele, zašle objednatel informaci o odstoupení příslušnému finančnímu orgánu. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

6.5	V případě odstoupení ze strany objednatele z jiných důvodů než jsou uvedeny v bodě 6.1. má zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění předmětu této smlouvy a sankce dle bodu 6.2. se neuplatňují.

Článek 7

Odpovědnost smluvních stran, výskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci

7.1.	Zhotovitel provádí práce v ČR i v zahraničí na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při plnění předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s pněním předmětu této smlouvy zhotoviteli projektu ani žádnému dalšímu subjektu.

7.2.	V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. doloženého vyjádřením místně příslušného zastupitelského úřadu ČR, která znemožní další plnění předmětu této smlouvy, ukončí zhotovitel neprodleně práce a předloží objednateli písemnou závěrečnou zprávu. Její nedílnou součástí bude řádné vyúčtování finančních prostředků, specifikovaných v bodě 4.1. této smlouvy, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení plnění. V tomto případě bude stanovena výše úhrady v rozsahu skutečně provedených prací.

Článek 8

Záruka

8.1. 	Zhotovitel ručí za kvalitu díla a souvisejících prací dle této smlouvy po dobu ……doplní uchazeč..… měsíců (minimálně 24 měsíců, maximálně 60 měsíců)  od data podepsání Protokolu o předání a převzetí díla ke kolaudaci mezi zhotovitelem a místní partnerskou institucí. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady jim uznané ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, příp. místní partnerskou institucí.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud 	nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním 	zákoníkem, v platném znění.

9.2. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této 	smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily 	dobré jméno České republiky.

9.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků 	podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 	strana obdrží dva.

9.5. Součástí smlouvy je platný výpis z obchodního rejstříku nebo adekvátní doklad o právní 	subjektivitě v případě, že není zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku.

9.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů v této 	smlouvě uvedených, včetně dohodnuté ceny.

9.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních  	stran.

9.8. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím 	obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 	důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění (projektová dokumentace)

Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele

Příloha č. 3: Výpis z obchodního rejstříku nebo adekvátní doklad o právní subjektivitě v případě, že není zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Pastvinský ředitel České rozvojové agentury | V dne: .......................................................... za zhotovitele: |
| --- | --- |