Tisková zpráva

ČRA úspěšně uzavřela III. etapu sanačního zásahu za účelem snížení znečistění podzemních vod v okolí bývalého sovětského letiště Mărculeşti

Předmětem projektu bylo snížení znečištění podzemních vod ohrožujících zdraví obyvatel v obcích Lunga a Mărculeşti a zabránění dalšího šíření znečištění.

Terénní průzkum proběhl v únoru a březnu 2017. Výsledky byly základní informací při umisťování průzkumných hydrogeologických vrtů, monitorovacích vrtů a využity pro upřesnění polohy nových sanačních vrtů. Celkem bylo v období 2017-2021 vybudováno 24 sanačních vrtů (RW 38-61), 3 objekty sanačních stanic v obci Mărculeşti a modernizovány 2 sanační stanice na území mezinárodního letiště Mărculeşti. Vedle toho byla zrekonstruována dříve postavená sanační stanice SAN-1. Sanační vrty byly vybaveny dle projektu dvěma čerpadly. Dolním, které udržuje kontinuální hydraulickou depresi a horním, které odčerpává nashromážděný ropný produkt společně s příměsí vody. Za 5 let tak bylo sanačním zásahem (novým i dřívějším sanačním systémem) odstraněno přes 20 tun ropného produktu.

Postupně, během projektu, převzalo sanační stanice umístěné v obcích Lunga a Mărculeşti Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavska. Ministerstvo během trvání projektu předalo sanační stanice státní Agentuře pro geologii a nerostné zdroje - AGRM (http://agrm.gov.md). Společnost AGRM zajišťuje zejména financování provozu sanačních stanic, platbu za elektrickou energii a odborný technický dozor. Prakticky je provoz zajišťován podřízenou složkou společností Hydrogeologická expedice Moldavska - EHGeoM (http://www.ehgeom.gov.md).

Odlišná situace se týká sanačních stanic (stanice SAN B a SAN B2), které se nacházejí na teritoriu letiště ve svobodné celní zóně. Provoz sanačních stanic je dočasně kofinancován (elektrická energie) společností Societatea cu Răspundere Limitată „AIM HANDLING” a jejich obsluha byla dosud financována realizátorem v rámci Supervize a technické podpory.

Vzhledem k tomu, že rozsah znečištění je odhadován na 100-500 tun ropných produktů uvažuje ČRA o vyhlášení IV. fáze projektu, která by zahrnovala provedení testu hydraulického štěpení za účelem zintenzivnění přítoku kontaminantu do sanačních vrtů. Dalšími tématem je aktivní využití skladované ropné produkce pro potřeby obcí a v neposlední řadě zastřešení veškerého sanačního systému nejlépe jednou organizací.